|  |  |
| --- | --- |
| **logo genco1** | TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  **TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1**  **THÔNG CÁO BÁO CHÍ**  KẾT QUẢ SXKD - ĐTXD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 |

**Kết quả SXKD & ĐTXD 6 tháng đầu năm 2021: EVN*GENCO1* hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng điện mùa khô 2021.**

Nửa đầu năm 2021, hoạt động SXKD - ĐTXD của EVN*GENCO1* chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và việc tăng trưởng các nguồn năng lượng mới. Với nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo sản xuất điện, các nhà máy thủy điện và nhiệt điện trong toàn Tồng công ty đã vận hành ổn định và hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa. Bên cạnh đó, điều kiện thủy văn thuận lợi, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tốt. Kết quả, EVN*GENCO1* đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện mùa khô năm 2021 với tổng sản lượng điện sản xuất 6 tháng đầu năm 2021 là 19.025 triệu kWh, đạt 101,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 53,4% kế hoạch năm. Công ty Thủy điện Đồng Nai và Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn là hai đơn vị tiêu biểu với sản lượng điện sản xuất lần lượt đạt 133% và 115,3% kế hoạch được giao.

Công tác cung ứng than nội địa trong 6 tháng đầu năm đáp ứng yêu cầu cho sản xuất điện và đạt tồn kho ở mức tối ưu. Trong khi đó, công tác cung ứng than nhập khẩu tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Tổng Công ty đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp để đảm bảo đủ than cho vận hành.

Về ĐTXD, đối với các dự án do EVN*GENCO1* làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện tháng 6/2021 là trên 617 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm trên 4.889tỷ đồng, đạt 47,63% và giá trị giải ngân đạt 47,64% kế hoạch năm. Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng (do EVN làm chủ đầu tư; EVN*GENCO1* và đại điện là Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 là đơn vị tư vấn quản lý dự án), trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị thực hiện của dự án đạt trên 17tỷ đồng. Dự án Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng bám sát tiến độ, dự kiến hoàn thành toàn bộ đường hầm trong tháng 7/2021 và phát điện thương mại tổ máy 80 MW trong tháng 8/2021.

Về công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, EVN*GENCO1* đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thành báo cáo giải trình để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp EVN*GENCO1* theo quy định.

Thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, EVN*GENCO1* đã hoàn thiện Đề án “Chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 1” và ban hành kế hoạch chuyển đổi số của EVN*GENCO1* năm 2021, trong đó giao nhiệm vụ chuyển đổi số cụ thể cho từng đơn vị, đảm bảo công tác Chuyển đổi số sẽ góp phần quan trọng trong việc cải tiến công tác sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội, các đơn vị trong EVN*GENCO1* căn cứ tình hình thực tế tại địa phương đã chủ động cách ly tập trung lực lượng vận hành tại nhà máy để đảm bảo an toàn sản xuất. Tổng công ty đang khẩn trương triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, trước mắt cho lực lượng sản xuất và tiến đến cho toàn bộ CBCNV. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Chính phủ, EVN*GENCO1* và các đơn vịđã tích cực ủng hộ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chung tay cùng với EVN thực hiện chương trình ủng hộ 400 tỷ đồng cho quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

**Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD – ĐTXD năm 2021.**

Trong 6 tháng cuối năm, EVN*GENCO1* sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Vì vậy, Tổng công ty đã xây dựng và sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về sản xuất kinh doanh điện, đầu tư xây dựng, tài chính, quản trị... phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD - ĐTXD năm 2021.

Theo đó, nhiệm vụ được EVN*GENCO1* đặt lên hàng đầu là hoàn thành sản lượng điện 17.724 triệu kWh, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch được giao. Các tổ máy phát điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia. Các hồ thủy điện vận hành tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và cung cấp đủ nước cho sản xuất điện năng. Công tác cung ứng than đảm bảo đủ cho vận hành trong các tháng cuối năm 2021 và mùa khô năm 2022; tiếp tục nâng cao năng suất bốc dỡ Cảng Duyên Hải, nâng tồn kho dự trữ than tại các nhà máy lên mức tối đa. Công tác sửa chữa lớn các tổ máy hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Về ĐTXD, EVN*GENCO1* sẽ đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án mới, song song với việc hoàn thành các dự án trọng điểm. Cụ thể là Dự án Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng đảm bảo đủ điều kiện phát điện 80MW trong tháng 8/2021 và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng hoàn thành quyết toán gói thầu EPC trong tháng 10/2021.

Trong công tác cổ phần hóa, Tổng công ty sẽ tiếp tục tập trung giải quyết các khó khăn, quyết liệt thực hiện lộ trình cổ phần hóa theo quy định của các cấp có thẩm quyền. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nỗ lực phối hợp với các cơ quan có liên quan để hoàn thành báo cáo giải trình để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp EVN*GENCO1*.

Chuyển đổi số được EVN*GENCO1* xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là giải pháp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả SXKD. Trong 6 tháng cuối năm 2021, Tổng công ty sẽ triển khai Đề án “Chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 1” với một số đề tài trọng tâm hướng đến giảm chi phí nhiên liệu, tối ưu công tác quản trị hiệu suất và giám sát hoạt động SXKD trên nền tảng di động, phục vụ công tác điều hành sản suất trong toàn Tổng công ty.

Cùng với Đảng, Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 1 quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, đảm bảo dòng điện ổn định, liên tục, an toàn 24/7 để chung tay, góp sức cùng cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19.

**THÔNG TIN LIÊN HỆ:**

**Văn phòng - Tổng công ty Phát điện 1**

Điện thoại:  024.730.89.789

Địa chỉ: Tòa nhà Thai Building, lô E2, số 22 đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.